SPRINT PLANNING

DỰ ÁN QUẢN LÝ CHO THUÊ XE

SPRINT PLANNING – SPRINT 1

| Nội dung | Thông tin |
| --- | --- |
| Mã sprint | Sprint 1 |
| Thời gian bắt đầu | 24/09/2026 |
| Thời gian kết thúc | 28/09/2026 |

1. Mục tiêu Sprint

Xây dựng chức năng quản lý thông tin chi tiết xe.

Quản lý và cập nhật trạng thái xe.

Xây dựng chức năng thiết lập bảng giá thuê xe.

2. Backlog được chọn cho Sprint

| User Story | Mô tả | Độ ưu tiên | Points | Người phụ trách | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US-01 | Quản lý thông tin chi tiết của xe | Cao | 8 | Trần Hữu Bằng | To Do |
| US-02 | Theo dõi và cập nhật trạng thái xe | Cao | 5 | Trương Quang Trí Đạt | To Do |
| US-03 | Thiết lập bảng giá thuê | Cao | 5 | Phan Nguyễn Thanh Duy | To Do |

Tổng Sprint 1: 18 Points

3. Phân công công việc chi tiết

| Công việc | Người thực hiện | Deadline | Công nghệ/tool/thư viện |
| --- | --- | --- | --- |
| Thiết kế bảng dữ liệu xe | Vũ Việt Hùng | 16/09/2026 | PostgreSQL, Drizzle ORM |
| Thiết kế giao diện quản lý xe | Trần Hữu Bằng | 19/09/2026 | React, Vite, Tailwind CSS, Shadcn/UI |
| Xây dựng API quản lý xe | Phan Nguyễn Thanh Duy | 22/09/2026 | Next.js 16, App Router |
| Xây dựng trạng thái xe | Trương Quang Trí Đạt | 24/09/2026 | Next.js 16, PostgreSQL |
| Kiểm thử chức năng | Phạm Trọng Phúc | 26/09/2026 | Browser, Test Case |
| Tích hợp và hoàn thiện Sprint | Cả nhóm | 28/09/2026 | Git, Next.js, React |

4. Rủi ro và biện pháp

Rủi ro: Thiết kế dữ liệu xe không phù hợp với các Sprint sau.

Biện pháp: Thống nhất cấu trúc PostgreSQL trước khi lập trình.

Rủi ro: Cập nhật trạng thái xe không chính xác.

Biện pháp: Xây dựng danh sách trạng thái cố định và kiểm thử từng trường hợp.

5. Sprint Planning Update

Thay đổi so với kế hoạch ban đầu: Không có.

Lý do cập nhật: Thực hiện theo kế hoạch Sprint đã được thống nhất.

SPRINT PLANNING – SPRINT 2

| Nội dung | Thông tin |
| --- | --- |
| Mã sprint | Sprint 2 |
| Thời gian bắt đầu | 29/09/2026 |
| Thời gian kết thúc | 12/10/2026 |

1. Mục tiêu Sprint

Cho phép khách hàng tìm kiếm xe theo nhiều tiêu chí.

Kiểm tra lịch xe còn trống.

Hiển thị minh bạch giá, tiền cọc và điều kiện thuê.

2. Backlog được chọn cho Sprint

| User Story | Mô tả | Độ ưu tiên | Points | Người phụ trách | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US-04 | Tìm kiếm xe theo thời gian, địa điểm và tiêu chí | Cao | 8 | Trần Hữu Bằng | To Do |
| US-05 | Tự động kiểm tra lịch xe trống | Cao | 8 | Phan Nguyễn Thanh Duy | To Do |
| US-06 | Xem điều kiện thuê, giá, cọc và chính sách | Cao | 5 | Vũ Việt Hùng | To Do |

Tổng Sprint 2: 21 Points

3. Phân công công việc chi tiết

| Công việc | Người thực hiện | Deadline | Công nghệ/tool/thư viện |
| --- | --- | --- | --- |
| Thiết kế giao diện tìm kiếm | Trần Hữu Bằng | 02/10/2026 | React, Vite, Tailwind CSS |
| Xây dựng API tìm kiếm | Phan Nguyễn Thanh Duy | 05/10/2026 | Next.js 16, App Router |
| Xử lý kiểm tra lịch xe | Trương Quang Trí Đạt | 08/10/2026 | Next.js, PostgreSQL, Drizzle |
| Hiển thị điều kiện và giá | Vũ Việt Hùng | 09/10/2026 | React, Shadcn/UI |
| Kiểm thử tìm kiếm | Phạm Trọng Phúc | 11/10/2026 | Test Case, Browser |
| Tích hợp | Cả nhóm | 12/10/2026 | Git |

4. Rủi ro và biện pháp

Rủi ro: Kết quả tìm kiếm không chính xác.

Biện pháp: Kiểm thử nhiều tiêu chí tìm kiếm và các khoảng thời gian khác nhau.

Rủi ro: Xe bị trùng lịch.

Biện pháp: Kiểm tra đơn đã xác nhận và lịch bảo dưỡng/sửa chữa trước khi hiển thị.

5. Sprint Planning Update

Thay đổi so với kế hoạch ban đầu: Không có.

Lý do cập nhật: Thực hiện theo kế hoạch Sprint đã được thống nhất.

SPRINT PLANNING – SPRINT 3

| Nội dung | Thông tin |
| --- | --- |
| Mã sprint | Sprint 3 |
| Thời gian bắt đầu | 13/10/2026 |
| Thời gian kết thúc | 26/10/2026 |

1. Mục tiêu Sprint

Hoàn thiện hồ sơ định danh và GPLX trực tuyến.

Kiểm tra điều kiện thuê của khách hàng.

Hỗ trợ đăng ký người lái bổ sung.

2. Backlog được chọn cho Sprint

| User Story | Mô tả | Độ ưu tiên | Points | Người phụ trách | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US-07 | Nộp thông tin định danh và GPLX trực tuyến | Cao | 5 | Trần Hữu Bằng | To Do |
| US-08 | Đối chiếu thông tin với điều kiện thuê | Cao | 8 | Phan Nguyễn Thanh Duy | To Do |
| US-09 | Đăng ký người lái bổ sung | Trung bình | 5 | Trương Quang Trí Đạt | To Do |

Tổng Sprint 3: 18 Points

3. Phân công công việc chi tiết

| Công việc | Người thực hiện | Deadline | Công nghệ/tool/thư viện |
| --- | --- | --- | --- |
| Thiết kế form hồ sơ | Trần Hữu Bằng | 16/10/2026 | React, Tailwind CSS |
| Xây dựng lưu thông tin GPLX | Phan Nguyễn Thanh Duy | 19/10/2026 | Next.js, PostgreSQL, Drizzle |
| Xây dựng kiểm tra điều kiện | Trương Quang Trí Đạt | 22/10/2026 | Next.js 16 |
| Chức năng người lái bổ sung | Vũ Việt Hùng | 23/10/2026 | React, Shadcn/UI |
| Kiểm thử hồ sơ | Phạm Trọng Phúc | 25/10/2026 | Test Case |
| Tích hợp | Cả nhóm | 26/10/2026 | Git |

4. Rủi ro và biện pháp

Rủi ro: Hồ sơ khách hàng thiếu thông tin.

Biện pháp: Kiểm tra dữ liệu bắt buộc trước khi gửi.

Rủi ro: Kiểm tra điều kiện thuê sai.

Biện pháp: Xây dựng nhiều trường hợp kiểm thử.

5. Sprint Planning Update

Thay đổi so với kế hoạch ban đầu: Không có.

Lý do cập nhật: Thực hiện theo kế hoạch Sprint đã được thống nhất.

SPRINT PLANNING – SPRINT 4

| Nội dung | Thông tin |
| --- | --- |
| Mã sprint | Sprint 4 |
| Thời gian bắt đầu | 27/10/2026 |
| Thời gian kết thúc | 09/11/2026 |

1. Mục tiêu Sprint

Xây dựng quy trình duyệt/từ chối yêu cầu thuê.

Hỗ trợ thanh toán tiền cọc/tạm ứng.

Tự động tạo hợp đồng thuê xe.

2. Backlog được chọn cho Sprint

| User Story | Mô tả | Độ ưu tiên | Points | Người phụ trách | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US-10 | Duyệt hoặc từ chối yêu cầu thuê | Cao | 5 | Vũ Việt Hùng | To Do |
| US-11 | Thanh toán tiền cọc/tạm ứng | Cao | 8 | Phan Nguyễn Thanh Duy | To Do |
| US-12 | Tự động tạo hợp đồng thuê | Cao | 8 | Trương Quang Trí Đạt | To Do |

Tổng Sprint 4: 21 Points

3. Phân công công việc chi tiết

| Công việc | Người thực hiện | Deadline | Công nghệ/tool/thư viện |
| --- | --- | --- | --- |
| Giao diện duyệt đơn | Vũ Việt Hùng | 30/10/2026 | React, Shadcn/UI |
| Xây dựng API duyệt đơn | Phan Nguyễn Thanh Duy | 02/11/2026 | Next.js 16 |
| Xử lý thanh toán/cọc | Trương Quang Trí Đạt | 04/11/2026 | Next.js, PostgreSQL |
| Tạo hợp đồng | Phan Nguyễn Thanh Duy | 06/11/2026 | Next.js, Drizzle ORM |
| Kiểm thử quy trình | Phạm Trọng Phúc | 08/11/2026 | Test Case |
| Tích hợp | Cả nhóm | 09/11/2026 | Git |

4. Rủi ro và biện pháp

Rủi ro: Đơn được duyệt nhưng xe không còn phù hợp.

Biện pháp: Kiểm tra lại trạng thái và lịch xe trước khi xác nhận.

Rủi ro: Sai số tiền cọc.

Biện pháp: Kiểm tra công thức trước khi xác nhận thanh toán.

Rủi ro: Hợp đồng thiếu thông tin.

Biện pháp: Kiểm tra dữ liệu trước khi tạo hợp đồng.

5. Sprint Planning Update

Thay đổi so với kế hoạch ban đầu: Không có.

Lý do cập nhật: Thực hiện theo kế hoạch Sprint đã được thống nhất.

SPRINT PLANNING – SPRINT 5

| Nội dung | Thông tin |
| --- | --- |
| Mã sprint | Sprint 5 |
| Thời gian bắt đầu | 10/11/2026 |
| Thời gian kết thúc | 23/11/2026 |

1. Mục tiêu Sprint

Kiểm tra xe trước khi bàn giao.

Lập biên bản bàn giao.

Tự động chuyển xe sang trạng thái đang cho thuê.

2. Backlog được chọn cho Sprint

| User Story | Mô tả | Độ ưu tiên | Points | Người phụ trách | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US-13 | Kiểm tra km, nhiên liệu, nội/ngoại thất và hư hỏng cũ | Cao | 8 | Trần Hữu Bằng | To Do |
| US-14 | Lập biên bản bàn giao xe | Cao | 5 | Vũ Việt Hùng | To Do |
| US-15 | Chuyển trạng thái xe sang đang cho thuê | Cao | 3 | Trương Quang Trí Đạt | To Do |

Tổng Sprint 5: 16 Points

3. Phân công công việc chi tiết

| Công việc | Người thực hiện | Deadline | Công nghệ/tool/thư viện |
| --- | --- | --- | --- |
| Thiết kế giao diện bàn giao | Trần Hữu Bằng | 13/11/2026 | React, Tailwind CSS |
| Xử lý thông tin kiểm tra xe | Phan Nguyễn Thanh Duy | 16/11/2026 | Next.js, PostgreSQL |
| Lập biên bản bàn giao | Vũ Việt Hùng | 18/11/2026 | React, Shadcn/UI |
| Cập nhật trạng thái xe | Trương Quang Trí Đạt | 20/11/2026 | Next.js, Drizzle |
| Kiểm thử | Phạm Trọng Phúc | 22/11/2026 | Test Case |
| Tích hợp | Cả nhóm | 23/11/2026 | Git |

4. Rủi ro và biện pháp

Rủi ro: Thiếu thông tin tình trạng xe.

Biện pháp: Bắt buộc nhập các trường cần thiết.

Rủi ro: Xe không chuyển trạng thái.

Biện pháp: Kiểm tra logic cập nhật trạng thái.

5. Sprint Planning Update

Thay đổi so với kế hoạch ban đầu: Không có.

Lý do cập nhật: Thực hiện theo kế hoạch Sprint đã được thống nhất.

SPRINT PLANNING – SPRINT 6

| Nội dung | Thông tin |
| --- | --- |
| Mã sprint | Sprint 6 |
| Thời gian bắt đầu | 24/11/2026 |
| Thời gian kết thúc | 07/12/2026 |

1. Mục tiêu Sprint

Cho phép khách hàng gửi yêu cầu gia hạn.

Tự động kiểm tra lịch trống để quyết định gia hạn.

2. Backlog được chọn cho Sprint

| User Story | Mô tả | Độ ưu tiên | Points | Người phụ trách | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US-16 | Gửi yêu cầu gia hạn thời gian thuê | Cao | 8 | Trần Hữu Bằng | To Do |
| US-17 | Kiểm tra lịch và duyệt/từ chối gia hạn | Cao | 5 | Phan Nguyễn Thanh Duy | To Do |

Tổng Sprint 6: 13 Points

3. Phân công công việc chi tiết

| Công việc | Người thực hiện | Deadline | Công nghệ/tool/thư viện |
| --- | --- | --- | --- |
| Thiết kế giao diện gia hạn | Trần Hữu Bằng | 27/11/2026 | React, Tailwind CSS |
| API gửi yêu cầu gia hạn | Phan Nguyễn Thanh Duy | 30/11/2026 | Next.js 16 |
| Kiểm tra lịch trống | Trương Quang Trí Đạt | 02/12/2026 | PostgreSQL, Drizzle |
| Xử lý trạng thái gia hạn | Vũ Việt Hùng | 04/12/2026 | Next.js |
| Kiểm thử | Phạm Trọng Phúc | 06/12/2026 | Test Case |
| Tích hợp | Cả nhóm | 07/12/2026 | Git |

4. Rủi ro và biện pháp

Rủi ro: Gia hạn trùng lịch.

Biện pháp: Kiểm tra lịch trước khi xác nhận.

Rủi ro: Khách gửi nhiều yêu cầu.

Biện pháp: Kiểm tra trạng thái yêu cầu hiện tại.

5. Sprint Planning Update

Thay đổi so với kế hoạch ban đầu: Không có.

Lý do cập nhật: Thực hiện theo kế hoạch Sprint đã được thống nhất.

SPRINT PLANNING – SPRINT 7

| Nội dung | Thông tin |
| --- | --- |
| Mã sprint | Sprint 7 |
| Thời gian bắt đầu | 08/12/2026 |
| Thời gian kết thúc | 21/12/2026 |

1. Mục tiêu Sprint

Cho phép khách hàng báo cáo sự cố.

Cho phép nhân viên lập hồ sơ sự cố.

Quản lý trách nhiệm và chi phí liên quan đến sự cố.

2. Backlog được chọn cho Sprint

| User Story | Mô tả | Độ ưu tiên | Points | Người phụ trách | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US-18 | Thông báo sự cố kèm mô tả và hình ảnh | Cao | 8 | Trần Hữu Bằng | To Do |
| US-19 | Lập hồ sơ sự cố và phân định trách nhiệm | Cao | 8 | Vũ Việt Hùng | To Do |

Tổng Sprint 7: 16 Points

3. Phân công công việc chi tiết

| Công việc | Người thực hiện | Deadline | Công nghệ/tool/thư viện |
| --- | --- | --- | --- |
| Form báo sự cố | Trần Hữu Bằng | 11/12/2026 | React, Tailwind CSS |
| Upload hình ảnh sự cố | Phan Nguyễn Thanh Duy | 14/12/2026 | React, Next.js |
| API hồ sơ sự cố | Vũ Việt Hùng | 16/12/2026 | Next.js, PostgreSQL |
| Xử lý trách nhiệm/chi phí | Trương Quang Trí Đạt | 19/12/2026 | Drizzle ORM |
| Kiểm thử | Phạm Trọng Phúc | 20/12/2026 | Test Case |
| Tích hợp | Cả nhóm | 21/12/2026 | Git |

4. Rủi ro và biện pháp

Rủi ro: Thiếu hình ảnh minh chứng.

Biện pháp: Yêu cầu ảnh khi cần thiết.

Rủi ro: Phân định trách nhiệm không chính xác.

Biện pháp: Cho phép nhân viên kiểm tra và cập nhật hồ sơ.

5. Sprint Planning Update

Thay đổi so với kế hoạch ban đầu: Không có.

Lý do cập nhật: Thực hiện theo kế hoạch Sprint đã được thống nhất.

SPRINT PLANNING – SPRINT 8

| Nội dung | Thông tin |
| --- | --- |
| Mã sprint | Sprint 8 |
| Thời gian bắt đầu | 22/12/2026 |
| Thời gian kết thúc | 04/01/2027 |

1. Mục tiêu Sprint

Kiểm tra xe khi khách hoàn trả.

Đối chiếu km, nhiên liệu và hư hỏng.

Lập biên bản hoàn trả xe.

2. Backlog được chọn cho Sprint

| User Story | Mô tả | Độ ưu tiên | Points | Người phụ trách | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US-20 | Kiểm tra km, nhiên liệu và hư hỏng khi trả xe | Cao | 8 | Trần Hữu Bằng | To Do |
| US-21 | Lập biên bản hoàn trả xe | Cao | 5 | Vũ Việt Hùng | To Do |

Tổng Sprint 8: 13 Points

3. Phân công công việc chi tiết

| Công việc | Người thực hiện | Deadline | Công nghệ/tool/thư viện |
| --- | --- | --- | --- |
| Giao diện kiểm tra xe | Trần Hữu Bằng | 26/12/2026 | React, Tailwind CSS |
| Xử lý km và nhiên liệu | Trương Quang Trí Đạt | 29/12/2026 | Next.js, PostgreSQL |
| Lập biên bản hoàn trả | Vũ Việt Hùng | 31/12/2026 | React, Shadcn/UI |
| API cập nhật trạng thái | Phan Nguyễn Thanh Duy | 02/01/2027 | Next.js, Drizzle |
| Kiểm thử | Phạm Trọng Phúc | 03/01/2027 | Test Case |
| Tích hợp | Cả nhóm | 04/01/2027 | Git |

4. Rủi ro và biện pháp

Rủi ro: Không xác định được hư hỏng mới.

Biện pháp: Đối chiếu tình trạng trước và sau thuê.

Rủi ro: Sai số km/nhiên liệu.

Biện pháp: Kiểm tra dữ liệu trước khi hoàn tất biên bản.

5. Sprint Planning Update

Thay đổi so với kế hoạch ban đầu: Không có.

Lý do cập nhật: Thực hiện theo kế hoạch Sprint đã được thống nhất.

SPRINT PLANNING – SPRINT 9

| Nội dung | Thông tin |
| --- | --- |
| Mã sprint | Sprint 9 |
| Thời gian bắt đầu | 05/01/2027 |
| Thời gian kết thúc | 18/01/2027 |

1. Mục tiêu Sprint

Tự động tính các khoản phí vi phạm.

Xây dựng quy trình thẩm định thiệt hại.

Hỗ trợ xử lý tranh chấp.

2. Backlog được chọn cho Sprint

| User Story | Mô tả | Độ ưu tiên | Points | Người phụ trách | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US-22 | Tự động tính phí quá km, trả trễ, thiếu nhiên liệu | Cao | 5 | Phan Nguyễn Thanh Duy | To Do |
| US-23 | Thẩm định thiệt hại và xử lý tranh chấp | Cao | 13 | Vũ Việt Hùng | To Do |

Tổng Sprint 9: 18 Points

3. Phân công công việc chi tiết

| Công việc | Người thực hiện | Deadline | Công nghệ/tool/thư viện |
| --- | --- | --- | --- |
| Xây dựng công thức tính phí | Phan Nguyễn Thanh Duy | 08/01/2027 | Next.js, Drizzle |
| Thiết kế giao diện thẩm định | Trần Hữu Bằng | 11/01/2027 | React, Tailwind CSS |
| Xây dựng hồ sơ tranh chấp | Vũ Việt Hùng | 14/01/2027 | Next.js, PostgreSQL |
| Xử lý dữ liệu thiệt hại | Trương Quang Trí Đạt | 16/01/2027 | Drizzle ORM |
| Kiểm thử | Phạm Trọng Phúc | 18/01/2027 | Test Case |

4. Rủi ro và biện pháp

Rủi ro: Tính phí sai.

Biện pháp: Kiểm thử nhiều trường hợp về km, thời gian và nhiên liệu.

Rủi ro: Thiếu dữ liệu khi xử lý tranh chấp.

Biện pháp: Yêu cầu đầy đủ hồ sơ và hình ảnh minh chứng.

5. Sprint Planning Update

Thay đổi so với kế hoạch ban đầu: Không có.

Lý do cập nhật: Thực hiện theo kế hoạch Sprint đã được thống nhất.

SPRINT PLANNING – SPRINT 10

| Nội dung | Thông tin |
| --- | --- |
| Mã sprint | Sprint 10 |
| Thời gian bắt đầu | 19/01/2027 |
| Thời gian kết thúc | 01/02/2027 |

1. Mục tiêu Sprint

Tổng hợp toàn bộ chi phí thuê xe.

Quyết toán tiền cọc/tạm ứng.

Kết thúc hợp đồng.

Chuyển xe sang vệ sinh, kiểm tra kỹ thuật hoặc bảo dưỡng.

2. Backlog được chọn cho Sprint

| User Story | Mô tả | Độ ưu tiên | Points | Người phụ trách | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US-24 | Tổng hợp tiền thuê và các khoản phát sinh, cấn trừ cọc | Cao | 8 | Phan Nguyễn Thanh Duy | To Do |
| US-25 | Kết thúc hợp đồng sau quyết toán | Cao | 3 | Vũ Việt Hùng | To Do |
| US-26 | Chuyển xe sang vệ sinh/kiểm tra/bảo dưỡng | Cao | 5 | Trương Quang Trí Đạt | To Do |

Tổng Sprint 10: 16 Points

3. Phân công công việc chi tiết

| Công việc | Người thực hiện | Deadline | Công nghệ/tool/thư viện |
| --- | --- | --- | --- |
| Xây dựng chức năng quyết toán | Phan Nguyễn Thanh Duy | 23/01/2027 | Next.js 16, PostgreSQL |
| Giao diện quyết toán | Trần Hữu Bằng | 25/01/2027 | React, Tailwind CSS |
| Kết thúc hợp đồng | Vũ Việt Hùng | 27/01/2027 | Next.js, Drizzle |
| Xử lý trạng thái xe | Trương Quang Trí Đạt | 30/01/2027 | Next.js, PostgreSQL |
| Kiểm thử | Phạm Trọng Phúc | 01/02/2027 | Test Case |

4. Rủi ro và biện pháp

Rủi ro: Sai số tiền cần thu hoặc hoàn.

Biện pháp: Đối chiếu tất cả khoản phí.

Rủi ro: Xe chuyển trạng thái sai.

Biện pháp: Kiểm tra toàn bộ luồng sau khi kết thúc hợp đồng.

5. Sprint Planning Update

Thay đổi so với kế hoạch ban đầu: Không có.

Lý do cập nhật: Thực hiện theo kế hoạch Sprint đã được thống nhất.

SPRINT PLANNING – SPRINT 11

| Nội dung | Thông tin |
| --- | --- |
| Mã sprint | Sprint 11 |
| Thời gian bắt đầu | 02/02/2027 |
| Thời gian kết thúc | 15/02/2027 |

1. Mục tiêu Sprint

Quản lý hạn bảo hiểm và lịch bảo dưỡng xe.

Xây dựng cảnh báo bảo hiểm/bảo dưỡng.

Xây dựng báo cáo thống kê hoạt động thuê xe.

Kiểm thử và hoàn thiện toàn bộ hệ thống.

2. Backlog được chọn cho Sprint

| User Story | Mô tả | Độ ưu tiên | Points | Người phụ trách | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US-27 | Quản lý bảo hiểm, bảo dưỡng và cảnh báo đến hạn | Cao | 8 | Trương Quang Trí Đạt | To Do |
| US-28 | Báo cáo doanh thu, lượt thuê, khai thác xe, hủy/gia hạn, sự cố/bảo hiểm | Cao | 8 | Phan Nguyễn Thanh Duy | To Do |

Tổng Sprint 11: 16 Points

3. Phân công công việc chi tiết

| Công việc | Người thực hiện | Deadline | Công nghệ/tool/thư viện |
| --- | --- | --- | --- |
| Thiết kế quản lý bảo hiểm | Trương Quang Trí Đạt | 05/02/2027 | React, Shadcn/UI |
| Xây dựng lịch bảo dưỡng | Vũ Việt Hùng | 08/02/2027 | Next.js, PostgreSQL, Drizzle |
| Xây dựng giao diện báo cáo | Trần Hữu Bằng | 10/02/2027 | React, Vite, Tailwind CSS |
| Xử lý dữ liệu thống kê | Phan Nguyễn Thanh Duy | 12/02/2027 | Next.js, PostgreSQL |
| Kiểm thử toàn hệ thống | Phạm Trọng Phúc | 14/02/2027 | Test Case, Browser |
| Tổng hợp và hoàn thiện | Cả nhóm | 15/02/2027 | Git, Next.js, React |

4. Rủi ro và biện pháp

Rủi ro: Số liệu báo cáo không chính xác.

Biện pháp: Đối chiếu với dữ liệu thực tế trong PostgreSQL.

Rủi ro: Cảnh báo bảo hiểm/bảo dưỡng sai thời điểm.

Biện pháp: Kiểm thử nhiều mốc thời gian.

Rủi ro: Các chức năng giữa các Sprint chưa tích hợp hoàn chỉnh.

Biện pháp: Chạy kiểm thử toàn bộ quy trình từ đặt xe đến hoàn trả.

5. Sprint Planning Update

Thay đổi so với kế hoạch ban đầu: Không có.

Lý do cập nhật: Thực hiện theo kế hoạch Sprint đã được thống nhất.

TỔNG HỢP 11 SPRINT

| Sprint | Thời gian | User Story | Points |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | 15/09/2026 – 28/09/2026 | US-01, US-02, US-03 | 18 |
| Sprint 2 | 29/09/2026 – 12/10/2026 | US-04, US-05, US-06 | 21 |
| Sprint 3 | 13/10/2026 – 26/10/2026 | US-07, US-08, US-09 | 18 |
| Sprint 4 | 27/10/2026 – 09/11/2026 | US-10, US-11, US-12 | 21 |
| Sprint 5 | 10/11/2026 – 23/11/2026 | US-13, US-14, US-15 | 16 |
| Sprint 6 | 24/11/2026 – 07/12/2026 | US-16, US-17 | 13 |
| Sprint 7 | 08/12/2026 – 21/12/2026 | US-18, US-19 | 16 |
| Sprint 8 | 22/12/2026 – 04/01/2027 | US-20, US-21 | 13 |
| Sprint 9 | 05/01/2027 – 18/01/2027 | US-22, US-23 | 18 |
| Sprint 10 | 19/01/2027 – 01/02/2027 | US-24, US-25, US-26 | 16 |
| Sprint 11 | 02/02/2027 – 15/02/2027 | US-27, US-28 | 16 |

Tổng cộng: 28 User Story – 186 Points